Приложение

к постановлению администрации района

администрации района от 29.03.2018 № 68,

в редакции постановления

администрации района от \_26.09.2018 № 212

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Формирование современной городской среды**

**на территории МО Жирятинское сельское поселение**

**на 2018-2022 г.»**

**ПАСПОРТ**

муниципальной программы «Формирование современной городской среды

на территории МО Жирятинское сельское поселение на 2018-2022 гг.»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Жирятинского района Брянской области |
| Участники Программы | Администрация Жирятинского района Брянской области, управляющая организация, осуществляющая свою деятельность на территории МО Жирятинское сельское поселение, собственники помещений многоквартирных домов |
| Подпрограммы Программы, в том числе федеральные целевые программы |  |
| Цель Программы | Повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования Жирятинское сельское поселение |
| Задачи Программы | 1.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования Жирятинское сельское поселение  2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования.  3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Жирятинское сельское поселение |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | В тексте программы |
| Срок реализации Программы | 2018-2022 год |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Всего на 2018 год 1210281,50 руб., в том числе:  1147729,50 руб. – средства бюджета Брянской области;  60407,00руб. – средства бюджета муниципального образования «Жирятинское сельское поселение»;  2145,00 руб. - средства заинтересованных лиц. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация программных мероприятий позволит повысить комфортность проживания всех категорий граждан с. Жирятино, благоприятно отразится на повышении их уровня культуры и обеспечит формирование единого облика муниципального образования. |

Городская среда — совокупность конкретных основополагающих условий, созданных человеком и природой в границах населенного пункта, которые оказывают влияние на уровень и качество жизнедеятельности человека. Городская среда формирует отношение человека как к населенному пункту, в котором он проживает, так и к органам исполнительной власти.

1. **Характеристика текущего состояния благоустройства**

**в МО Жирятинское сельское поселение**

Степень благоустройства городов, поселков городского типа, сельских населенных мест и мест массового отдыха оказывает большое влияние на условия труда, быта и отдыха граждан, так же имеет большое социальное и экономическое значение. Важную роль в благоустройстве населенных пунктов играет и их озеленение. Степень озеленения в городах Брянской области достаточно высокая, сам город Брянск считается одним из самых зеленых городов Центральной России, это относится и к районным центрам области. Степень благоустройства населенных пунктов Брянской области оставляет желать лучшего. Лишь несколько из них можно отнести к условно благоустроенным.

Уровень благоустройства населенного пункта определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания.

Анализ сферы благоустройства Жирятинского сельского поселения показал, что с 2010 года в поселении проводилась работа по благоустройству как дворовых территорий, так и общественных территорий. В основном эти работы выполнялись в с. Жирятино, являющимся не только центром Жирятинского сельского поселения, но и административным центром Жирятинского муниципального района.

Однако из-за недостатка финансовых средств в вопросах благоустройства с. Жирятино имеется ряд проблем: низкий уровень общего благоустройства дворовых территорий, эстетической привлекательности общественных территорий. На дворовых территориях отсутствуют урны и освещение, дорожное покрытие частично разрушено, установленные жителями скамейки разной формы и имеют не привлекательный вид.

Общественные территории с. Жирятино также требуют приведения их в соответствие уровню благоустройства районного центра. Существующие общественные территории требуют комплексного благоустройства, включающего в себя ремонт детского оборудования, устройство пешеходных дорожек, реконструкцию элементов дорожного озеленения, создание зон отдыха взрослого населения.

Всего многоквартирных домов, расположенных на территории с. Жирятино – 20, из них по состоянию на 01.01.2018г.11участвуютв региональной программе капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области (7 домов капитально отремонтированы), и 2 дома блокированной застройки. Из всех дворовых территорий только дворовые территории 2-х многоквартирных домов можно считать относительно благоустроенными, здесь проживает всего лишь 2,8 % от общей численности жителей районного центра. Проблемы в сфере благоустройства накапливались постепенно, и долгое время оставались нерешенными. Благодаря реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» впервые за долгое время появилась реальная возможность изменить ситуацию в лучшую сторону. Создание комфортной городской среды при активной поддержке властей различного уровня будет способствовать формированию положительного имиджа как Жирятинского района, так и Брянской области в целом.

План реализации программы представлен в приложении №6 к муниципальной программе.

На территории села Жирятино имеется 14 дворовых территорий, 5 общественных территорий, в том числе 3 площади и 2 территории массового отдыха населения.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование дворовых территорий | Состояние |
| 1 | Ул. Ленина 37 | Площадки с твердым покрытием у подъездов имеются, нет дворового освещения, нет урн, скамейки требуют замены, нет выезда с твердым покрытием на улицу Ленина |
| 2 | Ул. Ленина 39 | Площадки с твердым покрытием у подъездов имеются, нет дворового освещения, нет урн, скамейки требуют замены, нет выезда с твердым покрытием на улицу Ленина |
| 3 | Ул. Ленина 41,  Ул. Ленина 43 | Площадки с твердым покрытием у подъездов имеются, нет дворового освещения, нет урн, скамейки требуют замены, нет выезда с твердым покрытием на улицу Ленина |
| 4 | Ул. Ленина 45а | Площадки с твердым покрытием у подъездов имеются, нет дворового освещения, нет урн, скамейки требуют замены, нет выезда с твердым покрытием на улицу Ленина |
| 5 | Ул. Ленина 45  Ул. Ленина 47 | Площадки с твердым покрытием у подъездов имеются, нет дворового освещения, нет урн, скамейки требуют замены, выезд с твердым покрытием на улицу Ленина имеется |
| 6 | Ул. Ленина 49  Ул. Ленина 51 | Площадки с твердым покрытием у подъездов имеются, нет дворового освещения, нет урн, скамейки требуют замены, выезд с твердым покрытием на улицу Ленина имеется |
| 7 | Ул. Ленина 50 | Площадки с твердым покрытием у подъездов имеются, нет дворового освещения, нет урн, скамейки требуют замены, выезд с твердым покрытием на улицу Ленина имеется |
| 8 | Ул. Садовая 3,  Ул. Садовая 5 | Площадки с твердым покрытием у подъездов имеются, нет дворового освещения, нет урн, нет скамейк, нет выезда с твердым покрытием на улицу Садовая, Комсомольская |
| 9 | Ул. Сосновая 5,  Ул. Сосновая 7 | Площадки с твердым покрытием у подъездов имеются, нет дворового освещения, нет урн, скамейки требуют замены, выезд с твердым покрытием на улицу Сосновая имеется |
| 10 | Ул. Сосновая 9  Ул. Сосновая 11 | Площадки с твердым покрытием у подъездов имеются, нет дворового освещения, нет урн, скамейки требуют замены, выезд с твердым покрытием на улицу Сосновая имеется |
| 11 | Ул. Сосновая 12 | Площадки с твердым покрытием у подъездов имеются, нет дворового освещения, нет урн, скамейки требуют замены, выезд с твердым покрытием на улицу Сосновая имеется |
| 12 | Ул. Новая 21 | Площадки с твердым покрытием у подъездов имеются, нет дворового освещения, нет урн, скамейки требуют замены, выезд с твердым покрытием на улицу Новая имеется |
| 13 | Ул. Мира 9 | Площадки с твердым покрытием у подъездов имеются, нет дворового освещения, нет урн, скамейки требуют замены, выезд с твердым покрытием на улицу Мира имеется |
| 14 | ул. Молодежная 19 |  |

Муниципальные территории общего пользования занимают порядка 18 000 м2. Благоустроенные муниципальные территории общего пользования расположены на 13700 м2, что составляет 76%.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование общественных территорий | Состояние |
| 1 | Сквер Победы по ул. Ленина | Площадь обустроена, имеются скамьи для отдыха, урны, уличное освещение, фонтан, озеленение, твердое покрытие. Организует пространство около монумента «Воина-освободителя» и «Вечного Огня» место проведения митингов. |
| 2 | Сквер бюст героя Советского Союза Александра Сергеевича Личинко по ул. Ленина | Площадь обустроена, уличное освещение, озеленение, твердое покрытие. Организует пространство около бюста героя Советского Союза Александра Сергеевича Личинко по ул. Ленина. |
| 3 | Площадь Мира | Площадь обустроена, уличное освещение, озеленение, твердое покрытие. Организует пространство около государсмтвенных и муниципальных органов власти Жирятинского района, место проведения районных праздников. |
| 4 | Детская площадка по ул. Мира | Площадки с твердым покрытием у подъездов имеются, нет уличного освещения, нет урн, скамейки требуют замены, нет выезда с твердым покрытием на улицу Ленина |
| 5 | Детская площадка по ул. Сосновая | Площадки с твердым покрытием у подъездов имеются, нет уличного освещения, нет урн, скамейки требуют замены, выезд с твердым покрытием на улицу Ленина имеется |

**Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов**

Из 22 километров дорожной сети, асфальтовое покрытие имеет только 65% дорог и улиц. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов представлен в таблице.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Всего индивидуальных домовладений | Имеет выезд с твердым покрытием | Имеет уличное освещение | Наличие ограждения |
| домов | 567 | 502 | 567 | 567 |
| % | 100 | 88,5 | 100 | 100 |

Основные показатели, характеризующие текущее состояние

и плановые показатели конечных результатов реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО Жирятинское сельское поселение на 2018-2022 гг.»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей | | | | |
| на 01.01. 2018 г. | на  01.01. 2019 г. | на  01.01. 2020 г. | на  01.01. 2021 г. | на  01.01. 2022 г. |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Проценты | 61 | 66 | 75 | 85 | 100 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | Проценты | 73 | 78 | 85 | 96 | 100 |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га | 1,3 | 1,3 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Проценты | 67 | 72 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | не менее 5% | не менее 5% | не менее 5% | не менее 5% | не менее 5% |
| 8 | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |

\*) значения будут внесены в таблицу после завершения мероприятий программы

**Характеристики доступности общественных территорий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование общественных территорий | Состояние доступности для лиц с ограниченными возможностями | Состояние пешеходной доступности |
| 1 | Сквер Победы по ул. Ленина | Сквер доступен для лиц с ограниченными возможностями, имеются скамьи для отдыха, урны, уличное освещение | Сквер доступен для 1400 жителей с. Жирятино (1 км) |
| 2 | Сквер бюст героя Советского Союза Александра Сергеевича Личинко по ул. Ленина | Сквер доступен для лиц с ограниченными возможностями, имеются подходы без ступеней | Сквер доступен для 1100 жителей с. Жирятино (1 км) |
| 3 | Площадь Мира | Площадь доступна для лиц с ограниченными возможностями, имеются подходы без ступеней, уличное освещение | Площадь доступна для 1200 жителей с. Жирятино (1 км) |
| 4 | Детский сквер по ул. Мира | Сквер доступен для лиц с ограниченными возможностями, планируются скамьи для отдыха, урны, уличное освещение | Сквер доступен для 1100 жителей с. Жирятино (1 км) |
| 5 | Детский сквер по ул. Ленина | Сквер доступен для лиц с ограниченными возможностями, планируются дополнительные скамьи для отдыха, урны, уличное освещение | Сквер доступен для 1800 жителей с. Жирятино (1 км) |

Муниципальные территории общего пользования занимают порядка 18 000 м2. Из них благоустроено 11340 м2. Ожидаемый результат – благоустройство 100% территории общего пользования.

Муниципальные территории общего пользования находятся в пешеходной доступности для 96% населения (2300 человек). Площадь общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя -7,5 м2.

1. **Приоритеты региональной политики в сфере благоустройства, цели и задачи программы**

Приоритетом социально-экономического развития городов Брянской области на ближайшие годы должно стать устойчивое повышение качества жизни жителей области на основе экономического роста, развития социальной и культурной сферы, а также комфортной городской среды.

Целью муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО Жирятинское сельское поселение на 2018-2022 гг.» является повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования Жирятинское сельское поселение.

В ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО Жирятинское сельское поселение на 2018-2022 гг.» будут решаться следующие задачи:

1.повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

2. повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования;

3.повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Жирятинское сельское поселение.

1. **Прогноз ожидаемых результатов реализации программы**

Комфорт и безопасность жизни конкретного человека обеспечиваются комплексом условий, создаваемых как им самим, так и властью. Смена уклада жизни связанная с эффективным использованием всех видов ресурсов (электричество, газ, вода, тепло, пространство, время) и активным внедрением информационных технологий ведут к необходимости качественной перестройки городской среды. Современный житель города воспринимает всю территорию города, как общественное пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Комфортно выстроенная городская среда позволяет снизить градус социальной напряженности, поддерживает решение социально-демографических проблем: на освещенных людных улицах ниже уровень преступности, в оживленных благоустроенных скверах чаще формируются семейные пары, при наличии безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом, снижается уровень заболеваемости. В комфортных, современных и безопасных населенных пунктах повышается уровень культурного воспитания граждан, растет востребованность недвижимости, за счет повышения спроса на бытовые услуги создаются новые рабочие места. Сегодня жителям не безразличны вопросы освещения и уборки улиц, обустройства тротуаров и общественных пространств. Комфортная  [городская среда](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)  — способность городской среды удовлетворять объективные потребности и запросы жителей города в соответствии с общепринятыми в данный момент времени нормами и стандартами жизнедеятельности.

Основные показатели конечных результатов реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО Жирятинское сельское поселение на 2018-2022 гг.» представлены в приложении №3 к муниципальной программе.

1. **Объем средств на 2018-2022гг.**

На 2018 год по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории МО Жирятинское сельское поселение на 2018-2022гг.» предусмотрено 1210281,50 руб., в том числе: 1147729,50 руб. – средства бюджета Брянской области; 60407,00 руб. – средства бюджета муниципального образования «Жирятинское сельское поселение»; 2145,00 руб. - средства заинтересованных лиц.

Сведения о ресурсном обеспечении программы представлены в приложении №5 к муниципальной программе.

1. **Мероприятия программы**

В целях реализации Правил предоставления федеральной субсидии под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

***Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает***:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на 2018 год является исчерпывающим и расширен в 2019 году на - установку бордюрного камня на тротуарах и подходах к подъездам.

***Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:***

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий, которое включает в себя: посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней и пр.;

- устройство парковочных карманов (асфальтобетонные и щебеночные покрытия);

- обустройство расширений проезжих частей дворовых территорий многоквартирных домов;

- устройство новых пешеходных дорожек;

- ремонт существующих пешеходных дорожек;

- замена бордюрного камня на тротуарах и подходах к подъездам;

- окраска бордюрного камня;

- установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также оборудования для хозяйственных площадок (коврочистки, стойки для сушки белья и др.);

- установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, парковок;

- отсыпка, планировка и выравнивание: газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных и хозяйственных площадок, вазонов, цветочниц;

- устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения по дворовой территории многоквартирных домов маломобильных групп населения;

- установка ограждающих устройств: бетонных, металлических столбиков для ограждения парковок, тротуаров, детских игровых площадок (кроме шлагбаумов и автоматических ворот);

- установка вазонов, цветочниц.

Дополнительный перечень работ по благоустройству является открытым и может быть дополнен по решению Правительства Брянской области.

В случае принятия решения о выполнении видов работ только из минимального перечня, софинансирование выполнения работ собственниками и другими заинтересованными лицами не требуется.

В случае принятия решения о выполнении видов работ из дополнительного перечня, софинансирование выполнения работ собственниками и другими заинтересованными лицами должно составить не менее 5% от стоимости работ дополнительного перечня по благоустройству дворовой территории. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, учет и контроль за их расходованием, утверждается постановлением администрации Жирятинского района Брянской области.

Помимо финансового участия, заинтересованные лица должны обеспечивать трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в части выполнения работ, не требующих специальной квалификации (покраска, уборка мусора, земляные работы, озеленение территории, иные работы), проведения субботников. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в 2018-2022гг. представлен в приложении № 1 к муниципальной программе.

Адресный перечень муниципальных территорий общего пользования, которые подлежат благоустройству в 2018-2022гг. представлен в приложении №2 к муниципальной программе.

Сведенияо мероприятиях программы представлены в приложении №4 к муниципальной программе.

1. **Основные риски при реализации программы**

К основным рискам выполнения программы стоит отнести по значимости: непоступление средств из федерального бюджета в 2019-2022 годы, что приведет к значительному сокращению мероприятий программы и невозможности исполнить даже минимальный перечень работ.

Кроме того высока вероятность отказа населения многоквартирных домов в финансовом или трудовом участии в программе.

Недостаточность средств местного бюджета, не позволяющая исполнить условия софинансирования.

Непривлекательность для бизнеса выполнения работ на незначительные суммы вследствии чего, подрядчик может быть не найден.

Банкротство подрядчика.

*Приложение №1*

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, которые подлежат благоустройству в 2018-2022гг.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес дворовой территории | Управляющая компания | Сроки реализации |
| 1 | Ул. Ленина 37 | МУП «Жирятинское ЖКУ» | 2018г. |
| 2 | Ул. Ленина 39 | МУП «Жирятинское ЖКУ» | 2019г. |
| 3 | Ул. Ленина 41, Ул. Ленина 43 | МУП «Жирятинское ЖКУ» | 2018г. |
| 4 | Ул. Ленина 45а | МУП «Жирятинское ЖКУ» | 2020-2022г. |
| 5 | Ул. Ленина 45  Ул. Ленина 47 | МУП «Жирятинское ЖКУ» | 2020-2022г. |
| 6 | Ул. Ленина 49 Ул. Ленина 51 | МУП «Жирятинское ЖКУ» | 2020-2022г. |
| 7 | Ул. Ленина 50 | МУП «Жирятинское ЖКУ» | 2020-2022г. |
| 8 | Ул. Садовая 3, Ул. Садовая 5 | МУП «Жирятинское ЖКУ» | 2019г. |
| 9 | Ул.Сосновая 5, Ул. Сосновая 7 | МУП «Жирятинское ЖКУ» | 2020-2022г. |
| 10 | Ул. Сосновая 9 ул. Сосновая 11 | МУП «Жирятинское ЖКУ» | 2020-2022г. |
| 11 | Ул. Сосновая 12 | МУП «Жирятинское ЖКУ» | 2020-2022г. |
| 12 | Ул. Новая 21 | МУП «Жирятинское ЖКУ» | 2020-2022г.. |
| 13 | Ул. Мира 9 | МУП «Жирятинское ЖКУ» | 2020-2022г.. |
| 14 | ул. Молодежная 19 | МУП «Жирятинское ЖКУ» | 2020-2022г. |

*Приложение №2*

Адресный перечень муниципальных территорий общего пользования, которые подлежат благоустройству в 2018-2022гг.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Место расположения территории общего пользования | Площадь территории, протяженность |
|
| 1 | Детский сквер по ул. Ленина | 2700,00 м2 |
| 2 | Детский сквер по ул. Мира | 5000,00 м2 |

*Приложение №3*

Основные показатели конечных результатов реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО Жирятинское сельское поселение на 2018-2022 гг.»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей | | | | |
| на 01.01.  2018 г. | на  01.01.  2019 г. | на  01.01.  2020 г. | на  01.01.  2021 г. | на  01.01.  2022 г. |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Проценты | 61 | 66 | 75 | 85 | 100 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | Проценты | 73 | 78 | 85 | 96 | 100 |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га | 1,3 | 1,3 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Проценты | 67 | 72 | 100 | 100 | 100 |

*Приложение №4*

**Сведения о мероприятиях программы**

*(рублей)*

|  |
| --- |
|  |
| Наименование | | Общественные территории | Минимальный перечень работ | Дополнительный перечень работ | Всего дворовые территории | Всего дворовые и общественные территории |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов по адресу: с. Жирятино ул. Ленина, д.41, д.43 | |  | 183994,00 | 26013,00 | 210007,00 | 210007,00 |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов по адресу: с. Жирятино ул. Ленина, д.37 | |  | 171499,50 | 16887,00 | 188386,50 | 188386,50 |
| Благоустройство детского сквера с. Жирятино ул. Ленина | | 811888,00 |  |  |  | 811888,00 |
| Итого | | 811888,00 | 355493,50 | 42 900,00 | 398393,50 | 1210281,50 |

*Приложение №5*

**Сведения о ресурсном обеспечении программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства заинтересованных лиц | Средства местного бюджета | Средства областного бюджета | Всего |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов по адресу: с. Жирятино ул. Ленина, д.41, д.43 | 1300,65 | 10435,35 | 198271,00 | 210007,00 |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов по адресу: с. Жирятино ул. Ленина, д.37 | 844,35 | 9377,14 | 178165,01 | 188386,50 |
| Итого дворовые территории | 2145,00 | 19812,49 | 376436,01 | 398393,50 |
| Благоустройство детского сквера с. Жирятино ул. Ленина |  | 40594,51 | 771293,49 | 811888,00 |
| Всего | 2145,00 | 60407,00 | 1147729,50 | 1210281,50 |

*Приложение №6*

**План реализации программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование контрольного события программы | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Прием заявок от заинтересованных лиц на благоустройство дворовых территорий в первоочередном порядке в 2018 году | до 31.04.2018 | Котова Е.И. |
| 2 | Обеспечение сбора предложений граждан по отбору общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве | до 31.04.2018 | Общественная комиссия |
| 3 | Подготовка и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, которые предполагается реализовать в 2018 году | до 01.05.2018 | Заместители главы администрации |
| 4 | Обсуждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, отобранных для рейтингового голосования | до 16.05.2018 | Общественная комиссия, |
| 5 | Проведение рейтингового голосования по выбору общественных территорий | 18.05.2018 | общественная комиссия |
| 6 | Корректировка муниципальной программы "Формирование современной городской среды" на 2018 - 2022 годы с учетом результатов рейтингового голосования и отбора дворовых территорий | до 31.05.2018 | Тищенко И.В. |
| 7 | Разработать и утвердить проектную документацию на благоустройство дворовых и общественных территорий | до 31.05.2018 | Тищенко И.В. |
| 8 | Определить софинансирование дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий и обеспечить их перечисление | до 15.06.2018 | Малявко В.И. |
| 9 | Процедура заключения муниципальных контрактов в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | до 15.08.2018 | Борщевская А.И. |
| 10 | Обеспечить реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, включенных в программу | до 15.10.2018 | Тищенко И.В. |