**АДМИНИСТРАЦИЯ ЖИРЯТИНСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 26.09.2018 года № 212

с. Жирятино

О внесении изменений в муниципальную

программу «Формирование современной городской среды

на территории МО Жирятинское сельское поселение на 2018-2022 годы»

В целях повышения уровня благоустройства муниципального образования Жирятинское сельское поселение, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Постановлением Правительства Брянской области от 31.08.2017 года № 418-п «Об утверждении государственной программы «Формирование современной городской среды Брянской области» (на 2018-2022 годы), письмом департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории МО Жирятинское сельское поселение на 2018-2022 год», утвержденную постановлением администрации района от 29.03.2018 № 68 следующие изменения:
   1. Дополнить программу «Формирование современной городской среды на территории МО Жирятинское сельское поселение на 2018-2022 год», приложениями к программе №3, №4, №5, №6 согласно приложению.

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

**И.о. главы администрации района И.В. Тищенко**

Приложение к постановлению администрации Жирятинского района от 26.09.2018 № 212

*Приложение №3*

Основные показатели конечных результатов реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО Жирятинское сельское поселение на 2018-2022 гг.»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей | | | | |
| На 01.01. 2018 г. | На 01.01. 2019 г. | На 01.01. 2020 г. | На 01.01. 2021 г. | На 01.01. 2022 г. |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Проценты | 61% | 66 | 75 | 85 | 100 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | Проценты | 73% | 78 | 85 | 96 | 100 |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га | 1,3 | 1,3 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Проценты | 67% | 72 | 100 | 100 | 100 |

*Приложение №4*

**Сведения о мероприятиях программы**

*(рублей)*

|  |
| --- |
|  |
| Наименование | | Общественные территории | Минимальный перечень работ | Дополнительный перечень работ | Всего дворовые территории | Всего дворовые и общественные территории |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов по адресу: с. Жирятино ул. Ленина, д.41, д.43 | |  | 183994,00 | 26013,00 | 210007,00 | 210007,00 |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов по адресу: с. Жирятино ул. Ленина, д.37 | |  | 171499,50 | 16887,00 | 188386,50 | 188386,50 |
| Благоустройство детского сквера с. Жирятино ул. Ленина | | 811888,00 |  |  |  | 811888,00 |
| Итого | | 811888,00 | 355493,50 | 42 900,00 | 398393,50 | 1210281,50 |

*Приложение №5*

**Сведения о ресурсном обеспечении программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства заинтересованных лиц | Средства местного бюджета | Средства областного бюджета | Всего |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов по адресу: с. Жирятино ул. Ленина, д.41, д.43 | 1300,65 | 10435,35 | 198271,00 | 210007,00 |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов по адресу: с. Жирятино ул. Ленина, д.37 | 844,35 | 9377,14 | 178165,01 | 188386,50 |
| Итого дворовые территории | 2145,00 | 19812,49 | 376436,01 | 398393,50 |
| Благоустройство детского сквера с. Жирятино ул. Ленина |  | 40594,51 | 771293,49 | 811888,00 |
| Всего | 2145,00 | 60407,00 | 1147729,50 | 1210281,50 |

*Приложение №6*

**План реализации программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| /п | Наименование контрольного события программы | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Прием заявок от заинтересованных лиц на благоустройство дворовых территорий в первоочередном порядке в 2018 году | до 31.04.2018 | Котова Е.И. |
| 2 | Обеспечение сбора предложений граждан по отбору общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве | до 31.04.2018 | Общественная комиссия |
| 3 | Подготовка и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, которые предполагается реализовать в 2018 году | до 01.05.2018 | Заместители главы администрации |
| 4 | Обсуждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, отобранных для рейтингового голосования | до 16.05.2018 | Общественная комиссия, |
| 5 | Проведение рейтингового голосования по выбору общественных территорий | 18.05.2018 | общественная комиссия |
| 6 | Корректировка муниципальной программы "Формирование современной городской среды" на 2018 - 2022 годы с учетом результатов рейтингового голосования и отбора дворовых территорий | до 31.05.2018 | Тищенко И.В. |
| 7 | Разработать и утвердить проектную документацию на благоустройство дворовых и общественных территорий | до 31.05.2018 | Тищенко И.В. |
| 8 | Определить софинансирование дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий и обеспечить их перечисление | до 15.06.2018 | Малявко В.И. |
| 9 | Процедура заключения муниципальных контрактов в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | до 15.08.2018 | Борщевская А.И. |
| 10 | Обеспечить реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, включенных в программу | до 15.10.2018 | Тищенко И.В. |