Приложение

**Информация об освоении и использовании бюджетных ассигнований**

**на реализацию муниципальной программы формирования современной городской среды**

**в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»**

**Жирятинского сельского поселения Жирятинского муниципального района Брянской области**

**по состоянию на 01.01.2025 года**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия регионального проекта | Плановый объем средств на реализацию регионального проекта на 2024 год | | | | | Фактическое исполнение расходов на реализацию регионального проекта по состоянию на 01.01.2025 года | Кассовое исполнение расходов на реализацию регионального проекта по состоянию на 01.01.2025 года | | | | | Пояснения (причины низкого освоения средств) |
| Всего | Федераль-ный бюджет | Област-ной бюджет | Бюджеты муниципальных образований | Средства заинтересо-внных лиц | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджеты муниципальных образований | Средства заинтересо-внных лиц |
| Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Ленина 45, с. Жирятино Жирятинского района Брянской области | 1014,3 | 993,6 | 10,0 | 10,2 | 0,5 | 1014,3 | 1014,3 | 993,6 | 10,0 | 10,2 | 0,5 |  |
| Итого | **1014,3** | **993,6** | **10,0** | **10,2** | **0,5** | **1014,3** | **1014,3** | **993,6** | **10,0** | **10,2** | **0,5** |  |

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Молявко В.И. ,

подпись расшифровка подписи

Контактный номер телефона 8(48344)3-06-16